# 实训日志

# Day01  项目启动与工程环境

当日工作内容：

确定选题：基于 JavaFX 的小丑牌（Balatro 风格）Roguelike 卡牌游戏，确认选题表与组内分工

搭建 Maven 工程骨架，规划 model / view / controller 分层包结构，配置 JavaFX 17 与 JUnit 5 依赖

创建 GitHub 远程仓库，完成首次代码推送，编写组员协作流程文档（克隆、分支、提交、拉取、推送）

排查本机 Git 凭据与网络连接问题，确定 HTTPS + 凭据管理器的协作方案

提交成果：选题确认表与分工计划（含 README）、Maven 工程骨架（可编译的空壳工程）

遇到的问题与解决：命令行 Git 推送时反复要求身份验证且连接不稳定，改用凭据管理器并重试后推送成功

评审意见：（待评审后填写）

次日计划：开展需求分析，梳理核心玩法与功能清单

# Day02  需求分析

当日工作内容：

梳理核心玩法需求：出牌计分、牌型判定、功能牌（小丑牌）效果、商店购买与出售、关卡推进

确定牌型优先级表及对应初始分数与倍数，确定功能牌触发规则（每张手牌触发一轮全部功能牌）

确定关卡目标分数增长规则、代币与商店刷新费用规则、利息与过关奖励规则

编写需求规格说明书并组内评审

提交成果：需求规格说明书

遇到的问题与解决：功能牌触发次序存在歧义（每张牌触发一轮还是整手触发一次），经讨论确定为每张手牌触发一轮，结算型功能牌（如小丑）在计分结束时只触发一次

评审意见：（待评审后填写）

次日计划：进行概要设计，确定接口与包结构

# Day03  概要设计

当日工作内容：

设计整体包结构与分层：model（card / hand / game / shop / player）、view、controller

定义核心接口：ScoreCalculator、HandTypeEvaluator、GameSession、Shop 等，明确各接口职责

绘制玩家回合内游玩时序图，补充游戏状态机（含暂停、商店、结算等状态）

编写概要设计说明书并组内评审

提交成果：概要设计说明书（含包结构图、接口定义、时序图、状态机图）

遇到的问题与解决：结束判定与计分流程对接口有新增要求，根据评审讨论补充了回合结果回调与状态补充

评审意见：（待评审后填写）

次日计划：完成详细设计与编码规范自查

# Day04  详细设计与编码规范

当日工作内容：

编写详细设计说明书：类的字段、方法签名、计分流程伪代码、功能牌配置表设计

确定功能牌以配置表方式实现，功能牌池清单预留占位，后续补充牌面图片与效果文本

确定界面交互方案：手牌与功能牌采用按钮控件，手牌选中上移并高亮边框，功能牌点击缩放并弹出说明

完成编码规范自查表（命名、注释、方法长度拆分等）

提交成果：详细设计说明书、编码规范自查表

遇到的问题与解决：功能牌上限与槽位展示方式经过讨论确定为六个固定卡槽居中排列，商店与主界面样式保持一致

评审意见：（待评审后填写）

次日计划：进入核心编码阶段，实现主循环与核心玩法

# Day05  核心编码（主循环）

当日工作内容：

实现核心玩法主循环：发牌、选牌（最多 5 张）、出牌计分、弃牌、关卡推进与结束判定

实现计分过程动画：手牌从左到右逐张触发，当前分数与倍数随计算逐步增长并带缩放动效

实现商店模块：购买、出售（半价）、刷新（费用递增、每关重置）、功能牌不重复出现

实现功能牌二十余张，含重新触发型与成长型两类可复用接口，选中手牌时区分计分牌与不计分牌

界面采用 BorderPane 布局，左侧显示当前分数与倍数，底部手牌按点数从大到小排列

提交成果：游戏源码（核心玩法可运行，含商店与功能牌系统）

遇到的问题与解决：通关弹窗在动画回调中直接弹出导致 showAndWait 异常，改为 Platform.runLater 延迟弹出后解决

评审意见：（待评审后填写）

次日计划：编写单元测试，准备中期检查

# Day06  单元测试与中期检查

当日工作内容：

为 model 层编写单元测试：牌型判定、计分器、游戏会话、商店随机逻辑，共 67 个用例全部通过

配置 JaCoCo 覆盖率插件，解决中文路径导致执行数据文件缺失的问题，生成 HTML 覆盖率报告

model 层行覆盖率约 77% 至 96%，view 与 controller 为界面层代码，按计划不纳入单元测试

编写单元测试报告，整理项目文档与目录结构，更新风险清单

提交成果：单元测试代码与运行输出、源码定稿、单元测试报告

遇到的问题与解决：IDEA 未识别 JUnit 依赖导致编译报错，通过 Maven 刷新与清除缓存重启后解决；JaCoCo 报告路径含中文导致数据文件写入失败，改到用户目录后正常

评审意见：（待评审后填写）

次日计划：根据中期检查意见完善功能，补充界面与文档